## Slide 1: 아키텍트를 꿈꾸는 사람들 프로그램은 왜 실패하는가?
발표자 : TTF(허승욱) http://www.npteam.net

## Slide 2
2장 문제점 추적
발생 시점
프로그래머가 해당 코드를 작성하는 순간
수명 주기
누군가 결함을 발견한 순간부터 시작
제거될 때까지 지속된다.
결 함
문 제 점

## Slide 3
2장 문제점 추적
문제점을 해결하는 대상
문제점 성질 파악
사용자의
오해
프로그램 외부적인 요소
프로그램 문제
프로그래머
각 부서의 담당자
최종 사용자
문제점 해결/사용자에게 전달

## Slide 4
소프트웨어 문제점의 수명주기 5단계
2장 문제점 추적
사용자가 제작사에게 문제점을 알린다.
1단계
제작사는 문제를 재현한다.
문제의 성질을 파악한다.
문제를 성질별로 분류하여 각 담당 부서에 보낸다.
각 담당부서에서 문제를 재현한다.
2단계
문제 상황들을 격리한다.
3단계
제작사는 자신의 코드에서 결함을 찾고 교정한다.
교정한 문제를 테스트 한다.
4단계
제작사는 그 교정을 사용자에게 인도한다.
5단계
문제점의 수명주기를
조직화 할 필요성이 있다.

## Slide 5
문제점 보고
2장 문제점 추적
개발자가 문제점을 재현할 수 있어야 한다.
문제점 재현에 필요한 정보(문제점 보고, 버그 리포트)가 있어야 한다.
문제점 교정을 위해 필요한 것은?
적절한 분량의 정보를 얻기 위해서는 구체적인 항목들의 목록이 필요하다.
제품 릴리스 : 제품 버전 번호(사용자와 동일한 버전).
운 영 환 경 : 운영체제의 버전 정보.
시스템자원 : 제한된 자원 하에서만 발생하는 문제점들도 있다.
문제점 내력(history) : 문제점을 재현하는데 필요한 최소한의 단계들. 문제점이 발생하는 특정한 상황을 포함시킨다.
기대되는 행동에 대한 서술 : 사용자 입장에서 일어났어야 하는 행동.
실제 일어난 행동에 대한 서술 : 문제의 증상. 실제로 일어난 행동.
한 줄짜리 요약문 : 문제의 핵심을 잡아낸 글. 개발자가 문제의 심각도를 결정하는 기초자료가 된다.
문제점 보고에 포함되어야 할 정보

## Slide 6
문제점 보고
2장 문제점 추적
코어 덤프(Core dump)
로그 파일(Log file)
개발자들은 위 두 가지 기능을 활용해서 문제점을 재현할 수 있다.
제품에 표준화된 문제점 보고 기능
꼭! 개인 정보 수집
동의를 얻어야 한다.

## Slide 7
문제점 관리
2장 문제점 추적
대부분의 개발팀은 시스템의 문제점들을 단일한 “문제점 목록” 문서로 관리한다.
그러나 문제점 목록 문서를 관리하는 것은 쉬운 일이 아니다.
문제점 목록 관리
한번에 오직 한 사람만이 그 문서를 다루어야 한다.
 버전 관리 시스템으로 문서를 관리하면 여러 사람이 동시에 수정하고 병합할 수 있다.
이전의(그리고 교정된) 문제점들에 대한 내력(history)이 사라진다.
 버전 관리 시스템을 사용하면 문서의 변경 내력을 유지할 수 있다.
규모가변성이 없다.
 단순한 텍스트 문서로 수백만 개의 서로 다른 문제점들을 관리하는 것은 불가능하다.
결국 하나의 문서를 유지하는 대안  문제점 데이터베이스(problem database)를 사용.
문제점 데이터베이스는 규모가변성이 좋아서 문제점들의 개수가 늘어나도
효율이나 복잡성이 커지지 않는다.
문제점 목록 관리는 어떻게?

## Slide 8
문제점 분류
2장 문제점 추적
문제점을 보고하기 위해서는 필수적인 정보를 제공하고 문제점을 분류해야 한다.
BugZlilla를 비롯한 문제점 추적 시스템에서는 다음과 같은 특성으로 문제점을 분류한다.
1. 심각도 2. 우선순위 3. 식별자 4. 주석 5. 통지
문제점 분류를 위한 특성
각 문제점은 개발 / 릴리스 공정에 미치는 영향력을 서술하는 심각도가 부여된다.
차단(blocker) : 개발 / 테스트 작업을 멈추게 만들 정도의 문제점. (가장 심각함)
치명적(critical) : 프로그램 충돌(crash), 자료 손실, 심각한 메모리 누수
주요(major) : 주요한 기능 상실
보통(normal) : 표준적인 문제점
부차적(minor) : 부차적인 기능 상실 또는 간단한 우회적인 방법이 존재하는 문제점
사소함(trivial) : 메시지 오타, 잘못 정렬된 텍스트 등 주로 시각적인 문제점
개선(enhancement) : 개선요청. 제품 요구사항은 충족하지만 사용자가 바라는 개선요청
1. 심각도(severity)

## Slide 9
문제점 분류
2장 문제점 추적
각 문제점에는 우선순위가 부여된다.
우선순위는 관리단위에서 무엇을 먼저 해야 하는지를 표현하는 주된 수단이다.
2. 우선순위(priority)
각 문제에는 고유한 식별자가 부여된다. 이를 PR번호 혹은 버그번호라고 부른다.
email, 변경 기록, 상태 보고, 첨부 문서 등에서 문제점을 지칭할 때 이 식별자가 사용된다.
3. 식별자(identifier)
모든 사용자와 개발자는 문제점 보고에 주석(comment)를 붙일 수 있다.
4. 주석(comment)
개발자와 사용자는 문제점 보고에 자신의 email 주소를 첨부할 수 있다.
그러면 이후 문제점 보고가 변경될 때마다 자동적으로 통지를 받는다.
5. 통지(notify)

## Slide 10
2장 문제점 추적
문제점 처리
데이터베이스에 새로운 문제점이 입력된 상태
문제점 PR 번호가 부여되며, 심각도는 보통으로 설정된다.
UNCONFIRMED

## Slide 11
2장 문제점 추적
문제점 처리
문제점 보고가 유효함을 뜻한다.
기존 문제점에서 중복되지 않으며, 문제점 보고에 유관 사실들이 포함된 상태이다.
NEW

## Slide 12
2장 문제점 추적
문제점 처리
특정 개발자에게 문제점이 배정된 상태
ASSIGNED

## Slide 13
2장 문제점 추적
문제점 처리
FIXED : 문제점이 교정되었다.
INVALID : 문제점이 실패 문제가 아니거나, 유관 사실이 빠져 있는 문제점 보고
DUPLICATE : 기존 문제점과 중복
WONTFIX : 문제점의 성질이 교정할 수 없거나 교정하지 말아야 할 것.
WORKSFORME : 재현할 수 없는 문제점. 추후 정보 수집 후 다시 열기 가능
RESOLUTION

## Slide 14
2장 문제점 추적
문제점 처리
문제점이 교정된 상태. 교정이 성공적으로 검증된 상태
VERIFIED

## Slide 15
2장 문제점 추적
문제점 처리
제품의 새 릴리스(패치)가 만들어진 상태. 문제점이 없는 상태.
CLOSED

## Slide 16
2장 문제점 추적
문제점 처리
같은 문제점이 다시 발생한 상태.
REOPENED

## Slide 17
문제점 추적의 관리
2장 문제점 추적
모든 시스템은 관리를 하지 않으면 무용지물이다.
문제점 추적 시스템 관리
누가 문제점 보고를 정리, 보관하는가?  문제점 추적 시스템을 사용하는 모든 사람(고객지원부서, 개발자, 기타 사용자)
누가 문제점 보고들을 분류하는가?  문제점을 UNCONFIRMED에서 다른 상태로 등록하는 작업자.
누가 우선순위를 설정하는가?  관리자가 문제점의 영향력(impact)을 산정하여 정한다.
누가 문제점을 처리하는가?  문제점을 개발자에게 배정(assign)한다.
누가 문제점을 종료하는가?  교정을 검증하는 품질 보증 단위. 개별 테스터
문제점 수명 주기는 어떠한가?  BugZilla 모형이 흔히 쓰이지만, 각 팀의 고유한 요구에 따라 다르다.

## Slide 18
요구사항으로서의 문제점
2장 문제점 추적
개발자는 요구사항을 문제 추적 시스템에 입력하고 개발하자.
문제점 추적 시스템으로 개발 요구사항도 관리한다.
아직 만족되지 않은 요구사항을 문제점으로 본다.  중심적인 요구사항은 “주요 문제점” 사소하거나 선택 가능한 요구사항은 “개선 요청 문제점” 으로 표시한다.
문제점 계통구조(hierarchy) 형태로 조직화 한다.  요구 사항은 더 작은 하위 요구사항으로 분할된다. 즉, 문제점 작은 문제점 단위로 나누고, 작은 문제점들이 해결되면 하나의 문제점이 해결되는 방법을 적용한다.
좋은 문제추적 시스템은 통계 자료 형태로 요약할 수 있다.  관리자가 문제점 추적 시스템을 통해서 개발 공정의 미해결 문제들을 점검  개발자들에게 적절한 우선순위를 부여

## Slide 19
문제점과 테스트의 연계
2장 문제점 추적
문제점을 드러내주는 테스트 케이스(test case, 검례)를 작성한다.
테스트 결과를 문제점 보고들과 분리한다.
테스트 결과는 자주 생성된다.  실제 문제점들이 테스트 결과에 가려지게 된다.
 테스트 결과를 문제점 데이터베이스에 저장하면 데이터베이스가 금방 차버릴 것이다.
자동화된 테스트를 사용한다.  테스트 결과를 알고 싶을 때 버튼을 눌러서 테스트 가능하다.  테스트 결과를 저장할 필요가 없어진다.

## Slide 20
개념
2장 문제점 추적
문제점 보고를 저장하고 상태와 심각도에 따라 분류한다.
문제점 보고에는 문제점을 재현하는데 유관한 정보가 포함되어야 한다.
문제점에 유관한 정보를 얻기 위해서 필요 항목을 목록화 해야 한다.
효과적인 문제점 보고가 되기 위해서 만족해야 할 사항들이 있다.
문제점 재현에 정보를 수집하고 전달하는 기능을 제품에 포함한다.(사용자 정보 주의)
문제점의 수명주기는 UNCONFIRMED로 시작, CLOSED로 끝난다.
문제점 추적 시스템을 요구사항을 추적하는 용도로 사용할 수 있다.
문제점 추적 시스템을 단순하게 유지한다.
릴리스된 버전을 보존하기 위해, 버전관리 시스템의 꼬리표를 활용한다.
문제점과 테스트를 연계시키기 위해 테스트 케이스를 만든다.

## Slide 21
Q/A 시간

## Slide 22
감사합니다